编号：KSSH-XXXX（待分配）

智能需求管理平台

产品需求文档（PRD）

版本：V0.1（草稿·待评审）

受控状态：非受控（评审通过后转受控）

编写：Adam（科技部）          日期：2026-07-09

审核：____________          日期：____________

批准：____________          日期：____________

# 文档修订记录

| 版本号 | 变化状态* | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | C | 初次创建，待业务与科技双方评审 | 2026-07-09 | Adam | — | — |

*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

# 1  背景与目标

## 1.1  现状与问题

科技部日常接收业务部门提交的需求文档（Word/PDF 为主），并据此搭建业务系统。当前需求工程环节存在以下问题：

需求文档质量参差不齐：描述歧义、指标模糊（如"快速""大量"）、异常流程缺失、前后不一致等问题普遍存在，且多在系统设计甚至测试阶段才暴露；

功能分解依赖人工：分析师手工将需求拆解为功能清单和详细描述，耗时长、粒度和格式不统一，且难以追溯到需求原文；

对齐手段缺失：缺少原型和流程图等可视化载体，业务与科技对需求的理解偏差往往到 UAT 阶段才被发现，返工成本高。

依据行内《项目度量数据表》（KSSH-1102）的实际数据【事实，来源：02项目度量数据表.xlsx】：需求开发阶段约占项目总工作量 10.7%，但样本项目集成与系统测试阶段检出缺陷 52 个（其中致命 2 个、严重 15 个）；业界共识是需求阶段引入的缺陷修复成本随阶段推移显著放大【假设：行内暂无按缺陷根因归类到需求阶段的统计，建议平台上线后补充该度量】。

## 1.2  项目目标

建设"智能需求管理平台"（以下简称"平台"），定位于行内软件生命周期的需求开发阶段（衔接立项计划与系统设计），以行内私有化部署的大模型（LLM）为核心能力，实现：

目标一（质检）：需求文档质量检查：自动检出歧义、模糊、不完整、不一致等问题并输出报告，前移缺陷发现时点；

目标二（分解）：需求功能分解：基于需求文档自动生成功能树和结构化的详细功能描述（含验收标准），经人工校对后形成需求基线；

目标三（生成）：原型与流程图生成：自动生成业务流程图、页面原型等可视化产物，作为业务与科技的对齐载体。

## 1.3  成功指标（与行内现有度量体系挂钩）

平台价值以行内既有度量口径衡量，避免另造指标。以下基线值来自《项目度量数据表》【事实】，目标值为建议值【假设，待评审确定】：

| 指标 | 现有基线/目标 | 平台目标（建议） | 对应现有度量表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审效率（个/人时） | ≥0.75（样本实际 0.76） | ≥1.0（质检报告预发现问题，降低人工评审耗时） | 缺陷-评审缺陷度量 |
| 需求开发阶段工期偏差 | 控制范围 ±15% | 维持达标，阶段耗时缩短 20% | 工期度量 |
| 需求评审缺陷发现数 | 样本 25 个/项目 | 评审前平台预检出问题数 ≥ 人工评审发现数 | 缺陷-评审缺陷度量 |
| 需求根因的后期缺陷占比 | 暂无统计 | 平台上线后建立该度量并逐年下降 | 缺陷-测试缺陷度量（需扩展根因字段） |

# 2  范围、假设与依赖

## 2.1  范围

| 范围内 | 范围外（本期不做） |
| --- | --- |
| 需求文档上传、解析、版本管理 | 代码生成、测试用例生成 |
| 需求质量检查与澄清管理 | 完整项目排期与资源管理（沿用现有工具） |
| 功能分解与详细需求描述生成（含 FP 估算辅助） | 正式 UI 高保真设计（平台仅出低保真原型） |
| 业务流程图、页面原型、时序图生成 | 需求文档在线协同撰写（业务部门仍线下起草） |
| 在线评审、确认与需求基线管理 | — |
| 需求规格说明书导出（Word/PDF） | — |

## 2.2  关键假设（均需在评审中确认）

行内已完成 LLM 私有化部署，提供 API 接口，上下文长度足以处理 50 页以上需求文档（不足时平台侧做分片处理）；【假设 A1】

平台部署于行内内网，数据不出行，无需调用外部服务；【事实，本次已确认】

业务部门愿意配合在平台内查看质检报告并回复澄清问题（不要求其在线撰写需求）；【假设 A2】

行内存在 DevOps/项目管理平台可承接分解后的开发任务，具备 API；【假设 A3，若无则本期止步于导出文档】

## 2.3  设计决策及理由

以下决策构成平台流程骨架，评审时请重点确认：

决策 1：质检前置于分解。低质量需求直接分解只会放大歧义（垃圾进、垃圾出）。质检不通过（评分低于阈值）时提示先澄清修订，但允许分析师强制继续并留痕。

决策 2：人工在环（Human-in-the-loop）。LLM 存在幻觉风险，且银行审计要求产物可追责。所有 LLM 生成内容（质检报告、功能分解、原型）均为"草稿"状态，须分析师确认后方可进入基线；每条生成内容标注来源需求原文位置，可追溯。

决策 3：结构化需求而非自由文本。分解产物采用统一结构（用户故事+主流程+异常流+业务规则+验收标准），而非自由文本，保证可评审、可测试、可估算（FP）。

# 3  用户角色与权限

| 角色 | 主要用户 | 核心操作 | 权限要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析师（主用户） | 科技部工程师 | 上传文档、发起质检、编辑确认分解结果、生成原型、发起评审 | 本项目全部读写 |
| 业务提交人 | 业务部门 | 查看质检报告、回复澄清问题、确认原型与流程图 | 本项目只读+澄清/确认操作 |
| 评审人/项目负责人 | 科技部负责人 | 评审、批准基线、查看度量看板 | 本项目读+审批 |
| 系统管理员 | 科技部 | 用户与权限管理、LLM 参数与检查规则配置、审计日志查询 | 系统级配置，不可见业务数据明细【假设，按行内最小权限原则】 |

数据隔离：按项目授权，跨部门项目数据默认不可见，符合行内数据安全要求。

# 4  端到端业务流程

平台主流程如下（括号内为对应功能模块）：

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上传需求文档，平台解析为结构化章节（F1） | 需求分析师 | 结构化需求文档 V1 |
| 2 | 发起质量检查，平台输出质检报告（F2） | 需求分析师 | 质检报告（问题清单+评分） |
| 3 | 将澄清问题发送业务提交人，在线答复、修订文档（F2/F1） | 业务提交人 | 澄清记录、需求文档 V2 |
| 4 | 质检通过后发起功能分解，人工校对编辑（F3） | 需求分析师 | 功能树+详细功能描述+FP 估算 |
| 5 | 生成业务流程图、页面原型，组织对齐会（F4） | 需求分析师+业务 | 流程图、可点击原型 |
| 6 | 在线评审与确认，形成需求基线（F5） | 评审人、业务提交人 | 需求基线 V1.0 |
| 7 | 导出需求规格说明书 / 推送开发任务（F6） | 需求分析师 | SRS 文档、DevOps 任务 |

变更管理：基线后需求变更须走"修订→增量质检→增量分解→重新确认"流程，版本号递增，全程留痕。

# 5  功能需求

## 5.1  F1 需求文档管理

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-1 | 文档上传与解析 | 支持 docx/pdf/xlsx 上传；解析为章节-段落结构，保留原文编号，作为后续质检与分解的定位锚点 | P0 |
| F1-2 | 版本管理 | 同一需求多版本管理，版本间差异对比（段落级 diff） | P0 |
| F1-3 | 澄清记录关联 | 每个澄清问题与文档段落、答复、修订版本关联，形成完整证据链 | P1 |
| F1-4 | 项目空间 | 按项目组织文档、成员与权限 | P0 |

## 5.2  F2 需求质量检查

检查由 LLM 驱动，检查项以"检查清单"形式配置化管理（管理员可增删改），保证口径统一、结果可解释。

### 5.2.1  检查维度

| 维度 | 检出内容示例 |
| --- | --- |
| 歧义 | 多义表述、代词指代不清（"该系统""它"）、中英文术语混用不一致 |
| 模糊 | 无量化指标的形容词（"快速响应""大量数据""界面友好"）、缺少明确阈值 |
| 不完整 | 只写正常流程缺少异常/边界（超时、并发、幂等）、缺少非功能需求（性能/安全/合规）、缺少角色权限说明 |
| 不一致 | 前后文冲突（同一字段两处定义不同）、与术语表冲突 |
| 不可测试 | 无法编写验收标准的描述（"尽量""原则上"） |
| 合规提示 | 涉及客户信息、资金变动等敏感操作缺少审计/复核要求的提示【假设：规则库需合规部门参与制定】 |

### 5.2.2  功能点

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-1 | 一键质检 | 对整篇或选定章节执行检查，输出问题清单：原文位置及引文、问题类型、严重级（高/中/低）、改写建议、向业务的澄清问题草稿 | P0 |
| F2-2 | 质量评分 | 按维度加权评分（0-100），低于阈值（默认 70，可配置）时建议先澄清再分解 | P0 |
| F2-3 | 澄清工作流 | 将选中问题一键生成澄清单发送业务提交人，在线答复、关闭闭环 | P1 |
| F2-4 | 检查清单配置 | 管理员维护检查项、模糊词表、行内术语表、严重级判定规则 | P1 |
| F2-5 | 质检报告导出 | 导出 Word/PDF 报告，可作为需求评审会输入；问题数据沉淀为"评审缺陷度量"数据源，对接项目度量数据表 | P1 |

## 5.3  F3 需求功能分解

### 5.3.1  分解结构

平台将需求文档分解为四层功能树：业务域 → 功能模块 → 功能 → 功能点。每个功能点生成如下结构化详细描述：

用户故事：作为【角色】，我需要【能力】，以便【业务价值】；

前置条件与触发方式；

主流程（分步描述）与异常流（每个异常的触发条件与处理）；

业务规则（校验规则、计算口径、权限约束）；

验收标准（Given-When-Then 格式，可直接转测试用例）；

涉及系统与接口（上下游系统、数据来源）【标注：LLM 推测项须人工确认】；

溯源标注：每条内容链接到需求原文段落。

### 5.3.2  功能点

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-1 | 自动分解 | 基于质检通过的文档生成功能树与详细描述草稿 | P0 |
| F3-2 | 人工编辑 | 树节点增删改、合并拆分、拖拽调整层级；详细描述逐字段编辑；编辑痕迹留存 | P0 |
| F3-3 | 优先级与标签 | 为功能点标注优先级（P0-P2）、所属迭代、责任人 | P1 |
| F3-4 | FP 估算辅助 | 按功能点自动预估功能点数（FP），汇总后对接项目估算表，支撑行内"功能点耗时率≤7.15人时/FP"的效率度量【依据：02项目度量数据表】 | P1 |
| F3-5 | 覆盖度校验 | 反向校验：需求原文段落未被任何功能点覆盖时告警，防止漏拆 | P1 |
| F3-6 | 需求矩阵导出 | 导出需求跟踪矩阵（原文↔功能点↔验收标准），供系统设计与测试阶段引用 | P2 |

## 5.4  F4 原型与流程图生成

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-1 | 业务流程图 | 按功能模块生成流程图（Mermaid/BPMN 格式），含泳道（角色/系统）、判断分支、异常路径；在线编辑，导出图片/Visio 可用格式 | P0 |
| F4-2 | 页面原型 | 生成低保真 HTML 线框原型：页面布局、字段、按钮及页面间跳转，可点击演示；用于对齐会而非 UI 定稿 | P0 |
| F4-3 | 时序图/状态图 | 针对接口交互和单据状态流转生成时序图、状态机图 | P2 |
| F4-4 | 产物-需求联动 | 每个生成物关联功能点；需求变更后自动标记关联产物"待更新"，一键重新生成并展示差异 | P1 |
| F4-5 | 产物评论 | 业务与科技可在流程图/原型上逐元素评论，评论转化为澄清问题或修改项 | P1 |

## 5.5  F5 评审确认与基线管理

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-1 | 在线评审 | 发起评审任务，评审人对功能点/产物逐项通过或驳回并留言 | P0 |
| F5-2 | 业务确认 | 业务提交人对分解结果和原型电子签署确认，留存确认记录 | P0 |
| F5-3 | 需求基线 | 全部确认后冻结为基线版本；基线后修改必须走变更流程 | P0 |
| F5-4 | 度量看板 | 项目级看板：质检问题数与分布、澄清闭环时长、评审效率、需求变更次数；数据可导出至项目度量数据表 | P2 |

## 5.6  F6 导出与集成

| 编号 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F6-1 | SRS 导出 | 按行内文档模板（封面/修订记录/受控状态）导出需求规格说明书 Word/PDF | P0 |
| F6-2 | DevOps 任务推送 | 功能点一键创建为 DevOps 平台的开发任务，保持状态回传【依赖假设 A3】 | P2 |
| F6-3 | 审计日志 | 全量操作日志（谁、何时、对什么、做了什么），满足行内审计要求 | P0 |

# 6  非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 部署与数据安全 | 行内内网私有化部署；仅调用行内私有化 LLM；数据不出行；文档存储加密 |
| 权限与合规 | 按项目最小权限授权；操作全量审计；LLM 输出内容标注"AI 生成，未经确认"水印直至人工确认 |
| 性能 | 50 页文档解析+质检 ≤ 5 分钟；分解生成 ≤ 10 分钟；页面操作响应 ≤ 2 秒【假设：目标值待 LLM 性能实测后修订】 |
| 可用性 | 工作时间可用性 ≥ 99.5%；LLM 服务不可用时，文档管理与人工编辑功能可独立使用（降级运行） |
| 可追溯性 | 任何基线内容可回溯到：需求原文位置 + 生成时 LLM 版本与提示词版本 + 人工修改记录 |

# 7  系统架构建议（概要）

平台采用分层架构，核心是"LLM 编排层"与"人工在环"机制：

前端：Web 应用（文档视图、功能树编辑器、流程图/原型预览、评审界面）；

应用服务层：项目/文档/评审/基线等业务服务，权限与审计；

LLM 编排层：提示词模板管理、检查清单注入、长文档分片与结果合并、结构化输出校验（JSON Schema）、失败重试与降级；该层将"质检/分解/生成"实现为可配置的任务流水线；

文档解析服务：docx/pdf 解析、章节结构化、原文锚点定位；

存储：结构化需求库（功能树、问题、评审记录）+ 对象存储（原始文档、生成产物）；

集成层：行内 LLM API、统一认证（SSO）、DevOps 平台【假设 A3】。

说明：架构细节（选型、容量）在概要设计阶段确定，本 PRD 仅约束边界与原则。

# 8  核心数据实体（概要）

| 实体 | 关键属性 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 名称、编号、成员、状态 | 1:N 需求文档 |
| 需求文档 | 版本、状态、章节结构、原文锚点 | 1:N 质检问题、1:1 功能树 |
| 质检问题 | 类型、严重级、原文位置、建议、状态 | N:1 文档；1:N 澄清记录 |
| 功能点 | 层级路径、详细描述结构体、FP 估算、优先级、溯源锚点 | N:1 功能树；1:N 生成产物 |
| 生成产物 | 类型（流程图/原型/时序图）、内容、待更新标记 | N:1 功能点 |
| 评审/确认记录 | 评审人、结论、意见、时间 | N:1 基线 |
| 基线 | 版本号、冻结时间、包含的功能点快照 | 1:N 变更记录 |

# 9  迭代规划（建议，工期为假设值待估算）

| 迭代 | 范围 | 里程碑产出 | 建议工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP（一期） | F1 文档管理 + F2 质检（F2-1/2/5）+ F3 分解（F3-1/2）+ F6-1/3 导出与审计 | 可用的"质检+分解+导出"闭环，选 1-2 个真实项目试点 | 约 8 周 |
| 二期 | F4 流程图与原型 + F2-3 澄清工作流 + F5 评审确认基线 + F3-4 FP 估算 | 业务-科技在线对齐闭环 | 约 8 周 |
| 三期 | F6-2 DevOps 集成 + F5-4 度量看板 + F3-5/6、F4-3/4/5 增强项 | 与研发流程和度量体系全面打通 | 约 6 周 |

MVP 优先做质检与分解而非原型的理由：这两项直接消耗分析师工时且是原型质量的前提；原型依赖分解产物的结构化程度，放二期风险更低。

# 10  风险与开放问题

## 10.1  风险

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| LLM 幻觉：分解/质检结果错误或凭空生成 | 误导开发，产生新缺陷 | 人工在环强制确认；全部内容溯源到原文；覆盖度反向校验（F3-5） |
| 行内 LLM 能力不足（上下文、中文质量） | 核心功能效果不达预期 | 立项前用真实需求文档做 PoC 验证，设定效果验收线 |
| 业务部门配合度低（不回复澄清） | 闭环断裂，价值打折 | 澄清单支持导出邮件/线下方式；将澄清响应纳入需求评审准入条件 |
| 提示词/检查清单维护依赖个人 | 效果随人员流动退化 | 提示词与清单版本化管理（第 6 章可追溯性要求） |

## 10.2  开放问题（评审前需回答）

Q1：行内 LLM 的型号、API 形态、上下文长度与并发配额？（决定分片策略与性能指标）

Q2：是否存在可对接的 DevOps/项目管理平台及其 API？（决定 F6-2 取舍）

Q3：质检规则中的合规检查项由哪个部门牵头制定？

Q4：原型保真度预期——业务方是否接受低保真线框作为确认依据？

Q5：预计并发项目数与用户规模？（决定容量规划）

# 附录 A  质检检查清单示例（首批规则）

| 规则编号 | 类型 | 规则 | 严重级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 模糊 | 检测无量化的程度副词/形容词：快速、大量、及时、友好、稳定、尽量、原则上等（词表可配置） | 中 |
| R-02 | 歧义 | 代词指代检查："该""其""它"等指代对象不唯一时标记 | 中 |
| R-03 | 不完整 | 功能描述缺少异常分支：无"失败/超时/为空/权限不足"等处理说明 | 高 |
| R-04 | 不完整 | 涉及金额计算但未说明精度、舍入规则、币种 | 高 |
| R-05 | 不一致 | 同一术语/字段在文中多处定义冲突（对照行内术语表） | 高 |
| R-06 | 不可测试 | 需求条目无法推导出验收标准 | 中 |
| R-07 | 合规 | 涉及客户敏感信息展示/导出，未说明脱敏与权限要求 | 高 |
| R-08 | 合规 | 资金变动类操作未说明复核（双人）与审计留痕要求 | 高 |